御　見　積　書

株式会社SAMURAI ARCHITECTS　御中

| 見積日 | 2026年8月20日 |
| --- | --- |
| 見積番号 | ［ ］ |
| 有効期限 | 見積日より30日間 |
| 件名 | Stripe CSVのSalesforce投入・MRR把握基盤整備 |

下記のとおりお見積り申し上げます。

| 御見積金額（税込） | 154,000円 |
| --- | --- |

1. 見積明細

| No. | 作業項目 | 内容 | 工数 | 金額（税込） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salesforce設定 | 外部ID、選択リスト、権限、レイアウト | 6h | 33,000円 |
| 2 | Excelテンプレート | Stripe CSVの変換・入力検証・例外抽出 | 8h | 44,000円 |
| 3 | Data Loader・手順書 | Upsertマッピング、投入順序、月次運用手順 | 6h | 33,000円 |
| 4 | Sandbox試験・照合 | 正常系・異常系、件数・金額、既存処理影響確認 | 8h | 44,000円 |
|  | 合計 |  | 28h | 154,000円 |

※単価換算：5,500円／時間（税込）。上記金額には消費税を含みます。

2. 作業目的

Stripe由来の顧客・契約・請求・決済情報をSalesforceへ安全に投入し、Stripeと請求情報を合わせた商品別・月別MRRを把握できる状態を整備します。請求データのみで目的を達成できる場合、契約期間・契約月次明細の新規投入は省略します。

3. 基本方式

月1回、Stripe DashboardからCSVを出力

Excel変換・検証テンプレートで形式、商品、金額、日時および例外を確認

Stripe IDを外部IDとしてData LoaderでUpsert

Salesforceで件数、金額およびエラーを照合

Salesforceを契約・請求・MRRの管理元、Stripeをサブスクリプション状態・決済結果の管理元とする

4. 対象オブジェクト・追加項目

| Salesforce対象 | Stripe元 | 対応方針 |
| --- | --- | --- |
| Account | Customer | StripeCustomerId__cを外部IDとしてUpsert |
| ProductMaster__c | Product・Price | StripePriceId__cで商品を一意に対応 |
| Contract__c | Subscription | StripeSubscriptionId__cでUpsert。請求管理元=Stripe、作成元=StripeImport |
| ContractPeriod__c | Current Period | 必要性を試験で判断。請求のみでMRR把握可能なら省略 |
| ContractLineItem__c | Subscription Item | 商品確定後に作成可。MRR目的上不要なら省略 |
| Invoice__c | Invoice・Transaction | StripeInvoiceId__cでUpsert。StripeChargeId__cと最新決済状態を保持 |
| InvoiceLine__c | Invoice Line Item | 単純請求のみSubscription CSVから生成。複雑請求は例外化 |

5. 月次投入順序

商品マスタをStripePriceId__cでUpsert

取引先をStripeCustomerId__cでUpsert

契約管理をStripeSubscriptionId__cでUpsert

必要な場合のみ契約期間・初回契約月次明細を投入

請求をStripeInvoiceId__cでUpsert

Transactions CSVから決済状態、入金額および入金日を更新

成功・エラーCSVとSalesforceの件数・金額を照合

6. 請求明細の生成条件

次の条件をすべて満たす場合のみ、Subscription CSVから請求明細を生成します。

Subscription Itemが1種類

日割り、割引・クーポン、追加課金、返金調整がない

単価×数量とInvoice金額が一致

Stripe Price IDから商品マスタが一意に決まる

条件を満たさない請求は例外一覧へ出力します。例外が運用上許容できない場合、Invoice Lines API取得ツールを追加見積りします。

7. 安全対策・照合

Insertではなく外部IDUpsertを使用

本番投入前に対象データをバックアップ

取引先の曖昧一致は自動反映しない

商品未確定、金額不一致、複数候補は除外して例外一覧へ出力

Customer別・Invoice別に件数と金額を照合

UTC日時を日本時間へ変換

入力・成功・エラーCSVを月別に保存

請求管理元=Stripeの契約を既存Salesforce更新請求・Freee自動作成から除外

8. 初期対象外・追加費用

Stripe Webhook

Salesforce ApexによるStripe API常時連携

Stripeイベント・連携ログ・移行Workオブジェクト

決済履歴専用オブジェクト

Contact・Opportunityの自動作成

本番投入作業（別途明示合意がある場合を除く）

| 追加候補 | 想定追加工数 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| Invoice Lines API取得ツール | 8～16時間 | 例外件数・金額・発生パターン確認後に別途見積り・合意 |

9. 前提条件・支払条件

甲から必要なStripe CSV、商品・Price対応情報、Salesforce権限および確認担当者が提供されること

契約期間および作業日程は契約締結前に確定すること

支払条件：契約締結時77,000円、業務完了後77,000円（各請求月末締め翌月末払い）

仕様変更、対象データの著しい増加、データ品質問題への追加対応は変更管理の対象

成果物：Salesforce設定または設定一覧、Excelテンプレート、Data Loaderマッピング・手順書、Sandbox試験・照合結果、例外一覧仕様

10. 実現可能性の事前確認・懸念事項

現時点の判定：単一商品・日割り等がない標準的な請求は、CSV＋Excel＋Data Loaderで実現可能です。一方、請求明細の複雑性、請求ベースMRRと既存MRRの整合、既存Freee処理の除外方法は未確認であり、Sandbox確認結果により追加対応または方式変更が必要となる可能性があります。

| 優先度 | 懸念点 | 確認・判定方法 | 対応方針／見積への影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | Invoice CSVの情報不足 | 割引・日割り・追加課金・返金・複数商品を含む実データを抽出し、Invoice金額と再計算額を照合する。 | 標準条件外は例外化。例外が運用許容量を超える場合、Invoice Lines API取得を追加（8～16h）。 |
| 高 | 請求のみでMRRを把握できるか | 既存のMRR定義、ContractLineItem__c・月次明細、解約・数量変更の扱いと、対象月の請求ベース集計を比較する。 | 一致しない場合は契約期間・契約月次明細の投入、または既存MRRロジック改修を別途検討。 |
| 高 | Freee自動作成からの除外 | 請求管理元=Stripeの条件を、既存Flow・Apex・Batch・Scheduler・Validationが参照できるかSandboxで確認する。 | 既存処理の条件変更やテスト改修が必要な場合、28hの設定作業を超える可能性があるため追加見積り。 |
| 高 | Stripe Priceと商品マスタの一意対応 | 有効・無効Price、同一商品の複数Price、旧Price、通貨・請求周期を含む対応表を確認する。 | 一意に決まらない行は投入しない。商品対応表の整備は甲の確認を前提とし、大量補正は追加作業。 |
| 中 | CustomerとAccountの名寄せ | Stripe Customer ID保有状況、重複Customer、既存Accountとの対応、法人名変更をサンプル確認する。 | 曖昧一致は自動反映せず例外化。既存データの一括名寄せ・クレンジングは対象外。 |
| 中 | 月1回運用による状態差分の欠落 | 月途中の契約開始・解約・数量変更・再契約がCSVにどの状態で残るか確認する。 | 月末スナップショットで履歴が失われる場合、取得日固定、差分保存またはイベント/API連携を追加検討。 |
| 中 | 決済と請求の対応関係 | 複数回決済、失敗後再試行、一部返金、複数ChargeがあるInvoiceを確認する。 | 初期は最新状態のみ保持。決済履歴や複数Charge管理が必要なら専用設計を追加。 |
| 中 | 税・通貨・端数の不一致 | 税込・税抜、消費税、外貨、丸め、クーポン、Credit Noteの扱いをMRR定義と照合する。 | 単価×数量と請求額が一致しない行は例外化。算定ルール追加は合意後に対応。 |
| 中 | Salesforce既存自動化との競合 | Validation Rule、重複ルール、Flow、Apex、必須項目、共有・権限がUpsertを阻害しないか確認する。 | Sandboxでエラーを収集。既存自動化の広範な改修は追加見積り。 |
| 中 | CSV仕様・データ量の変動 | Stripe出力列、文字コード、最大件数、Excel行数、Data Loader処理時間を確認する。 | テンプレートは合意時点のCSV仕様を前提とする。大容量化や列変更時はテンプレート改修が必要。 |
| 中 | 過去データのバックフィル | MRR開始月、対象期間、過去Invoice・Subscriptionの取得可否と欠損を確認する。 | 本見積りは月次運用開始用を基本とし、大量の過去データ移行・補正は別途見積り。 |
| 低 | UTCから日本時間への変換 | 日付のみの項目と日時項目、月跨ぎになるレコードを確認する。 | 変換ルールをテンプレートへ固定し、境界日のサンプルで確認。 |

着手判定：上記「高」の3項目は、実データサンプルとSandboxの既存処理を確認したうえで方式を確定します。確認の結果、当初方式で目的達成できない場合は、実装前に代替案、追加工数、費用および納期を提示し、甲の承認後に対応します。

発行者

川波　嵩

東京都江東区大島1丁目23-22

ラポール西大島ウエスト408