## Slide 1
CEOご説明資料
Stripe請求データを
SalesforceでMRR管理へ
月1回のCSV運用から始め、必要性を確認して自動化する段階導入
株式会社SAMURAI ARCHITECTS
2026年8月24日
154,000円
税込・想定28時間
8/24 → 9/30
検証を含む導入期間
Notes: 本資料の目的は、初期投資を抑えて商品別・月別MRRを把握する導入案について、経営判断をいただくことです。
[Sources]
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_見積書_ドラフト.docx
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_業務委託契約書_ドラフト.docx

## Slide 2
結論：まず月1回のCSV運用で、MRR把握を実現します
02
常時API連携を先に作らず、実データで必要性を確認してから拡張します。
01
早く始める
8/24～9/30
約5週間で整備・検証
02
安全に取り込む
Stripe IDでUpsert
重複と誤更新を防止
03
必要な分だけ拡張
例外が多い場合のみ
API／Webhookを追加
到達点：Stripeと請求情報を合わせた「商品別・月別MRR」をSalesforceで確認できる
Notes: 提案の中核は段階導入です。初期は月1回の手動運用で、重複防止と照合を優先します。
[Sources]
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_見積書_ドラフト.docx
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_業務委託契約書_ドラフト.docx

## Slide 3
運用は4ステップ。Salesforceを経営管理の起点にします
03
Stripeは決済状態、Salesforceは契約・請求・MRRを管理します。
1
1
Stripe CSV出力
顧客・契約・請求・決済
2
2
Excel変換・検証
商品・金額・例外を確認
3
3
Data Loader Upsert
外部IDで重複を防止
4
4
Salesforce照合
件数・金額・MRRを確認
初期対象外
常時API連携 ／ Webhook ／ 決済履歴専用オブジェクト ／ Contact・Opportunityの自動作成
Notes: 毎月同じ手順でCSVを取り込み、成功・エラーCSVを保存します。曖昧な名寄せや金額不一致は自動反映しません。
[Sources]
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_見積書_ドラフト.docx
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_業務委託契約書_ドラフト.docx

## Slide 4
投資は154,000円。28時間で設定・運用・検証まで含みます
04
追加開発は、実データで必要性が確認された場合のみ別途判断します。
154,000円
税込総額
28時間
想定工数
約5週間
8/24～9/30
Salesforce設定
6h
Excelテンプレート
8h
Data Loader・手順書
6h
Sandbox試験・照合
8h
条件付き追加：Invoice Lines API取得 8～16時間
Notes: 費用内訳は設定6時間、Excel8時間、Data Loader・手順書6時間、Sandbox試験8時間です。
[Sources]
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_見積書_ドラフト.docx
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_業務委託契約書_ドラフト.docx

## Slide 5
承認前に確認するのは3点。問題があれば実装前に止めます
05
高リスク項目はSandboxで確認し、方式変更・追加費用は事前承認制とします。
01
複雑な請求明細
割引・日割り・返金等がCSVで再現できるか
例外が多い場合のみAPI追加
02
請求だけでMRR管理
既存MRRと対象月の集計が一致するか
不一致なら月次明細を追加
03
既存Freee処理の除外
Stripe契約を既存自動化から除外できるか
改修が必要なら別途見積り
ご承認事項：154,000円（税込）・8/24～9/30で、検証付きの初期導入に着手
Notes: 経営判断としては初期導入への着手承認をお願いします。高リスク3点は実装前に確認し、追加費用が発生する場合は事前に提示します。
[Sources]
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_見積書_ドラフト.docx
- C:\Users\ShuKawanami(川波嵩)\OneDrive - 株式会社Dirbato\ドキュメント\Samurai\samurai\docs\contracts\Stripe_CSV_Salesforce投入_業務委託契約書_ドラフト.docx